**Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Jeseník**

Dne 25. února 2015 ve 14.00 hod. se uskutečnilo v restauraci Gemer jednání představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Jeseník se zástupci firmy STING PROJECT s.r.o., Jeseník ve věci technické pomoci a zpracování předběžného rozpočtu při opravě bytových domů Křížkovského 1271/6, 1270/8 v Jeseníku.

Přítomni:

Za BDJ: JUDr. Karel Macura, PhDr. Ivan Galuzska, Ing. Pavel Cabal, Ing. Jan Chytil

Zástupci STING PROJECT s.r.o., Slezská 535,790 01 Jeseník: Ing. Roman Kalina – jednatel,

Ing. Tomáš Soška

Omluveni:

Ing. Jitka Petříková, Mgr. Miroslav Partyka

Firma na základě technické pomoci zpracovala „Určení rozsahu oprav bytových domů  Křížkovského ul. 1270/8, 1271/6“, která obsahuje možné technické řešeni reklamovaných závad a rozpočet nákladů.

Z předložených variant a propočtu cen byla vybrána :

a) Fasáda

Varianta K-2 - nová omítka+zateplení fasád 4 NP + zateplení štítů 1.225.000,- Kč

b) Klempířské prvky

Varianta K – 2 nátěry klempířských prvků (žlaby, svody, kotlíky) 68.000,- Kč

c) Střešní okna

Varianta 0 – 1 Výměna střešních oken 287. 000,- Kč

d) Nátěry zábradlí

Varianta Z – 1 nátěry zábradlí 27.000,- Kč

Usnesení: Navrhované varianty budou projednány na mimořádné členské schůzi družstva. A opětovně projednány před konáním mim. členské schůze, kdy bude provedena kontrola připravenosti konání schůze družstva.

Zapsal: JUDr. Karel Macura

V Jeseníku dne 26. února 2015